**项目名称**

舍里

**项目经理**

王慧

**项目背景**

随着经济的快速发展，人们对于生活质量的要求越来越高，不仅是对于物质方面的要求，对于精神层面也是如此，而且生活压力随着年龄的增长，在不同年龄阶段都会存在各种各样的心理问题，而在现实生活中我们又找不到合适的倾诉对象，心理问题积少成多对于人的成长和生活都造成严重的影响，我们可以开发一款App，面向生活中存在问题的人们，对他们提供各种不同的服务，来解决他们的问题，从而更好地提高生活的质量。

**项目目标**

建设并运营一个为当代人进行心理治疗的APP，为现代人解决心理问题

**项目范围**

医生支持：入住、为用户解决问题

学生测试：提高可信度

公共功能：广告、心理医生推荐、特定心理活动

管理员功能：心理医生审核、广告管理、推荐医生管理、活动安排、分析数据

**进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

  3.15前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

  3.20前确定产品定位；

  3.25前完成第一版界面原型；

  3.30前确定第一版产品范围；

  4.5前完成主要技术点研究；

  4.10前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．5月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；

**交付成果**：完全实现需求的可运行程序及源代码；

**主要技术文档**：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；

**主要项目管理文档**：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；

**签字**